## Slide 1
Pan American Energy
Portfolio de Transformación Digital
Resumen ejecutivo — Abril 2026
Área Transformación
Abril 2026

## Slide 2
Métricas clave del portfolio
Estado consolidado de todas las iniciativas activas
15
Iniciativas activas
USD 18.2M
Valor esperado total
USD 2.8M
Gasto acumulado
4
Gates pendientes
ROI promedio del portfolio: 7.4x | 3 iniciativas con gate en los próximos 30 días

## Slide 3
Distribución por etapa
Pipeline de maduración de iniciativas
Chart: 
| Propuesta | Dimensionamiento | MVP | Delivery
Iniciativas | 5 | 4 | 3 | 3
Estado consolidado
9
En progreso
4
Pendiente gate
2
Pausadas

## Slide 4
Corrientes de valor — beneficio bruto
Proyección año 1 consolidada (en millones USD)
Chart: 
| Producción | OPEX | CAPEX | HH (M) | Intangible
Beneficio bruto (M USD) | 12.4 | 8.1 | 4.3 | 0.018 | 0.5

## Slide 5
Ranking de iniciativas — valor vs gasto
Ordenado por ROI descendente
INICIATIVA | ETAPA | VALOR ESP. | GASTO | ROI | ESTADO
Gestión de integridad | MVP | USD 950K | USD 95K | 10x | OK
Automatización bombeo | Dim. | USD 5.2M | USD 620K | 8.4x | OK
Monitoreo remoto | Dim. | USD 3.5M | USD 420K | 8.3x | Gate
Optimización de pozo | Del. | USD 1.2M | USD 180K | 6.7x | OK
ERP integración campo | Del. | USD 1.3M | USD 210K | 6.2x | OK
Predictivo fallas | MVP | USD 4.1M | USD 850K | 4.8x | OK
* ROI = Valor esperado / Gasto acumulado. Estado: OK = en curso sin bloqueo, Gate = pendiente aprobación.

## Slide 6
Valor esperado vs Gasto por iniciativa
Comparación directa en miles de USD — ordenado por ROI
Chart: 
| Gestión de integridad | Automatización bombeo | Monitoreo remoto | Optimización de pozo | ERP integración campo | Predictivo fallas
Valor esperado (USD K) | 950 | 5200 | 3500 | 1200 | 1300 | 4100
Gasto acumulado (USD K) | 95 | 620 | 420 | 180 | 210 | 850

## Slide 7
Próximos eventos — abril / mayo 2026
Hitos, gates y revisiones programados
Gate 1
Optim. pozo
14 abr
Sprint Rev
Monitoreo
21 abr
Gate 2
Autom. bombeo
28 abr
LTP Plan
ERP integr.
5 may
Seg. Q
Predictivo
12 may
4 gates requieren voto en los próximos 30 días. Revisar aprobaciones pendientes en la plataforma.

## Slide 8
Distribución por dimensión y vicepresidencia
Por dimensión
Chart: 
| Operaciones | Mantenimiento | Producción | HSE | Soporte
Dimensión | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Por vicepresidencia
Chart: 
| VP Upstream | VP Midstream | VP Exploración | VP Corporativo
Iniciativas | 7 | 4 | 3 | 1

## Slide 9
Pan American Energy
Plataforma de Gestión de Portfolio
Generado automáticamente desde la plataforma
Área de Transformación Digital — Abril 2026